|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области  от 18.02.2020 протокол № 04 |

**АКТ**

**общественной проверки**

по обращениям граждан в Общественную палату г.о. Королев,   
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,   
проведен **общественный мониторинг работы управляющей компании АО «Жилсервис» по качеству ремонта подъездов МКД по программе «Мой подъезд»**

**по адресу ул. Лесная д.19 в мкр.Юбилейный**

Сроки проведения общественного контроля: **07.02.2020 г**.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев.

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки - **общественный контроль работы управляющей компании ОАО «Жилсервис» по качеству ремонта подъездов МКД по программе «Мой подъезд» по адресу ул. Лесная д.19 в мкр.Юбилейный.**

Состав группы общественного контроля:

- Белозерова Маргарита Нурлаяновна, председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту»;

- Якимова Варвара Владиславовна - член комиссии

7 февраля, по обращению жителей в Общественную палату г.о.Королев, совместно с представителями УК АО «Жилсервис», проведена общественная проверка работы УК по содержанию общедомового имущества в МКД по адресу ул. Лесная д.19 в мкр.Юбилейный. Ремонт в подъездах по Программе Губернатора "Мой подъезд" был выполнен в 2017 году УК МУП ЖКО в тот период, обслуживающей этот МКД. Замена лифтов произведена по капитальному ремонту в 2017 году. В 2018 году МКД перешёл в управление УК "Жилсервис", который с первого дня своей работы осуществляет поэтапный ремонт в подъездах.

Проверкой установлено: на сегодняшний день в двух из трех подъездов МКД выполнен ремонт подъездов, установлены окна, произведена замена ламп на энергосберегающие.

По плану в 2026 - 2028 году в доме планируется проведение работ капитального ремонта данного МКД, в том числе ремонт фасада, кровли и внутренних инженерных систем. По результатам проверки составлен АКТ

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | C:\Users\пользователь\Downloads\IMG-20190524-WA0000.jpg  **М.Н.Белозерова** |

 

 

 

