|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев   
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

проведен **общественный контроль хода выполнения работ по благоустройству сквера Героев Курсантов в мкр. Юбилейный в рамках благоустройства территории Акуловского водоканала.**

Сроки проведения общественного контроля: **12.08.2020 г**.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки благоустройство сквера Героев Курсантов в рамках благоустройства территории Акуловского водоканала.

Состав группы общественного контроля:

1. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту»
2. Сильянова Тамара Александровна – член комиссии «по качеству жизни граждан, здравоохранению, социальной политике, трудовым отношениям, экологии, природопользованию и сохранению лесов»;
3. Красуля Виталий Яковлевич - ответственный секретарь палаты

4. Корнеева Ольга Борисовна – председатель Общественной палаты

Общественная палата г.о. Королев продолжает контролировать благоустройство территории Акуловского водоканала в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

12 августа общественники проинспектировали один из объектов – сквер Героев Курсантов, являющийся продолжением велопешеходной дорожки от ул. Тихонравова до входа на территорию пруда в мкр-не Юбилейный.

На сегодняшний день выполняются работы по устройству песчаного основания под пешеходную и велодорожки, устанавливается бордюрный камень. Обустройство сквера включает освещение, благоустройство вокруг, систему видеонаблюдения. «Работы проводятся штатно, с некоторым опережением графика», - сообщил начальник участка подрядной организации. Контрольные мероприятия продолжаются.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | C:\Users\пользователь\Downloads\IMG-20190524-WA0000.jpg  М.Н. Белозерова |



 

 