|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев 
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

проведен общественный контроль хода выполнения работ по благоустройству сквера Героев Курсантов в мкр. Юбилейный в рамках благоустройства территории Акуловского водоканала.

Сроки проведения общественного контроля: 12.08.2020 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки благоустройство сквера Героев Курсантов в рамках благоустройства территории Акуловского водоканала.

Состав группы общественного контроля:

- Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту»

- Сильянова Тамара Александровна – член комиссии «по качеству жизни граждан, здравоохранению, социальной политике, трудовым отношениям, экологии, природопользованию и сохранению лесов»;

- Красуля Виталий Яковлевич - ответственный секретарь палаты

4. Корнеева Ольга Борисовна – председатель Общественной палаты

Общественная палата г.о. Королев продолжает контролировать благоустройство территории Акуловского водоканала в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

12 августа общественники проинспектировали один из объектов – сквер Героев Курсантов, являющийся продолжением велопешеходной дорожки от ул. Тихонравова до входа на территорию пруда в мкр-не Юбилейный.

На сегодняшний день выполняются работы по устройству песчаного основания под пешеходную и велодорожки, устанавливается бордюрный камень. Обустройство сквера включает освещение, благоустройство вокруг, систему видеонаблюдения. «Работы проводятся штатно, с некоторым опережением графика», - сообщил начальник участка подрядной организации. Контрольные мероприятия продолжаются.

| Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | М.Н. Белозерова |
| --- | --- |