|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО»Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |

**АКТ**

**общественной проверки**

**о реализации программы Губернатора МО «Мой подъезд» в**
**городского округа Королев Московской области**

Сроки проведения общественного контроля: **18.06.2019 г**.

Основания для проведения общественной проверки: выполнения программы «Мой подъезд», план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки: контроль выполнение ремонтных работ подъездов МКД по программе «Мой подъезд» УК ОАО «Жилсервис» по адресу: г.о Королев **ул. Суворова д.8а**

Состав группы общественного контроля:

1. Романенков Владимир Алексеевич-председатель группы общественного контроля
2. Шарошкин Александр Владимирович

 Группа общественного контроля: совместно с генеральным директором ОАО «Жилсервис» СС. Дробышевым и представителями УК ОАО «Жилсервис» провела осмотр подъездов МКД , подвального помещения и территорию вокруг дома по адресу ул. Суворова д.8а

Визуальный осмотр показал: выполнены работы по заменены окон на пластиковые современные, произведена штукатурка и покраска стен и потолков, заменены светильники на лестничных площадках, отремонтированы и окрашены перила лестничных маршей, установлены новые почтовые ящики, произведена окраска радиаторов отопления подъездов.

В ходе мониторинга группа общественного контроля выявила нарушения в части ремонта цоколя, небольшое разрушения участка отмостки и частичное отсутствие изоляции на участке трубопровода.

Все выявленные замечания взяты на контроль генеральным директором ОАО «Жилсервис» СС. Дробышевым.

Общественная палата держит вопрос на контроле.



|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по местному самоуправлению, работе с территориями, общественному контролю, открытости власти,…» Общественной палаты г.о.Королев | Screenshot_20190325-121910_DropboxВ.А.Романенков |

 

 

