|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области от 09.07.2019 протокол №15 |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев, 
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля, 
проведен осмотр комплексного благоустройства территории, примыкающей к Центральному парку вдоль ул. Октябрьская до ул. Чайковского

Сроки проведения общественного контроля: 07.07.2019г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты

Форма общественного контроля: общественный мониторинг

Предмет общественной проверки - комплексное благоустройство территории, примыкающей к Центральному парку вдоль ул. Октябрьская до ул. Чайковского.

Состав группы общественного контроля:

- Корнеева Ольга Борисовна – председатель Общественной палаты г.о. Королев

- Красуля Виталий Яковлевич – ответственный секретарь Общественной палаты

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр - комплексного благоустройства сквера «Покорителям космоса» (Второй этап)

Осмотр показал:

- На данной территории проводится перекладка инженерных сетей.

- Идет подготовка основания под устройство пешеходного пространства

- На участке работает  техника, рабочие.

- Работы по реализации Второго этапа Проекта начаты в срок и выполняются в соответствии с графиком

Новое пространство войдет в единый пешеходный маршрут от сквера Покорителей космоса через пространство вдоль улицы Октябрьская до Мемориала Славы

| Председатель Общественной палаты г.о.Королев | п/в О.Б.Корнеева |
| --- | --- |