|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев, 
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля, 
проведен общественная проверка по устранению замечаний жильцов в ходе проведения контроля качества ремонтных работ в МКД

Сроки проведения общественного контроля: 25.03.2021 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев.

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки - общественный контроль качества выполнения ремонтных работ в МКД.

Состав группы общественного контроля:

- Белозерова Маргарита Нурлаяновна, председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту»;

- Якимова Варвара Владиславовна - член комиссии

Контрольная группа Общественной палаты г.о.Королев 25 марта совместно с руководителем подрядной организации "Блеск- сервис" Алексеем Трусовым  и жителями дома осуществили проверочные мероприятия по устранению замечаний после проведённого ремонта в подъездах МКД по адресу: ул. Калинина, д.5.

Контрольные мероприятия показали:

работы по уборке строительной пыли и мытье окон от строительной смеси и красок на стёклах в подъездах дома произведены.

Замечания, полученные от жителей, устранены.

Осталось завершить покраску входных дверей. Работа будет выполнена в ближайшие тёплые дни.

| Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | М.Н.Белозерова |
| --- | --- |