|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев,

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

проведен общественный контроль начала работ по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу ул. Аржакова, дома 3, 5, 5а и ул. Коммунальная, дома 30 и 32.

Сроки проведения общественного контроля: 09.07. 2020 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: общественный мониторинг

Предмет общественной проверки: благоустройство дворовой территории

Состав группы общественного контроля:

Члены комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев:

- Белозерова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии

- Якимова Варвара Владиславовна – член комиссии

- Красуля Виталий Яковлевич – ответственный секретарь палаты

Группа общественного контроля в рамках реализации программы Губернатора «Формирование комфортной городской среды» проинспектировала начало работ комплексного благоустройства дворовой территории по адресу ул. Аржакова, дома 3, 5, 5а и ул. Коммунальная, дома 30 и 32.

Проверяющие от Общественной палаты встретились с представителем общественности, старшим от инициативной группы данного дворового пространства - Ильей. По его словам, «данная дворовая территория попала в государственную программу МО формирования современной городской среды на 2020 год путем голосования жителей на интернет портале "Добродел". Комплексное благоустройство данной дворовой территории включает следующие объекты благоустройства: асфальтирование проездов, обустройство детской игровой площадки, парковок, озеленение, модернизацию существующего наружного освещения и т.д.»

Проверка показала: проведение мероприятий по комплексному благоустройству дворовой территории проходит с обязательным согласованием с представителями заинтересованных лиц.

В настоящее время на данной дворовой территории приступили к работе по замене асфальта.

Общественная палата взяла объект на контроль.

| Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, …» Общественной палаты г.о.Королев | М.Н. Белозерова |
| --- | --- |