|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев,

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

проведен общественный контроль хода выполнения работ по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу ул. Октябрьская, дома 13 и 15/16.

Сроки проведения общественного контроля: 17.08.2020 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: общественный мониторинг

Предмет общественной проверки: ход выполнения работ по благоустройству дворовой территории

Состав группы общественного контроля:

Члены комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев:

- Белозерова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии

- Якимова Варвара Владиславовна – член комиссии

- Красуля Виталий Яковлевич – ответственный секретарь палаты

Группа общественного контроля в рамках реализации программы Губернатора «Формирование комфортной городской среды» проинспектировала ход выполнения работ комплексного благоустройства дворовой территории по адресу ул. Октябрьская, дома 13 и 15/16, включённой в план благоустройства 2020 года.

Проверкой установлено:

на данном участке выполнены работы по расширению внутридворовых проездов, установки бордюрного камня, проводится подготовка основания проезжей части  и тротуаров под верхнее покрытие, выполняются работы по модернизации существующих и обустройству новых парковочных пространств, ведутся работы по подготовке к асфальтированию подходов к подъездам, создаются новые пешеходные дорожки. Ход благоустройства дворов и качество выполняемых работ контролируется жителями. Общественная палата продолжает проверки.

| Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, …» Общественной палаты г.о.Королев | М.Н. Белозерова |
| --- | --- |