|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области  от 21.08.2019 протокол № 18 |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев,   
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,   
проведен **общественный контроль работы управляющей компании ОАО «Жилкомплекс» по качеству ремонта подъездов МКД по программе «Мой подъезд»**

**по адресу ул.** **Пионерская, д.№10А, корпус 3.**

Сроки проведения общественного контроля: **07.08.2019 г**.

Основания для проведения общественной проверки: обращения граждан.

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки - **общественный контроль работы управляющей компании ОАО «Жилкомплекс» по качеству ремонта подъездов МКД по программе «Мой подъезд» по адресу ул.** **Пионерская, д.№10А, корпус 3.**

Состав группы общественного контроля:

- Белозерова Маргарита Нурлаяновна, и.о.заместителя председателя комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту»;

- Якимова Варвара Владиславовна - член комиссии

**Группа общественного контроля провела визуальный осмотр выполненных работ по ремонту подъездов МКД по программе «Мой подъезд» по адресу ул.** **Пионерская, д.№10А, корпус 3..**

Визуальный осмотр подъездов показал, в числе выполненных работ:

- во входной группе отремонтированы ступеньки, произведена укладка напольной плитки, установлены пандус, перила и другие элементы;

- в холле подъездов заменены на новые входные двери, установлены откидные пандусы;

- обновлен интерьер подъездов, произведена покраска стен и потолков, отремонтированы и окрашены перила лестничных маршей, установлены энергоэффективные лампы и новые плафоны;

- в системе сбора мусоропровода заменены металлические конструкции мусоропроводов и клапаны, предназначенные для загрузки мусора;

- установлены новые почтовые ящики и корзины для рекламного мусора;

- в подъездах заменены лифты и оборудование их шахт.

Все вопросы по ремонту подъездов согласовывались с жителями. В целом жители довольны обновлением своих подъездов и выражают благодарность своей управляющей компании за качество работ

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о. председателя комиссии** «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | C:\Users\пользователь\Downloads\IMG-20190524-WA0000.jpg  **М.Н.Белозерова** |

 

 

 

 

 

