|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области  от 22.10.2019 протокол № 21 |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев   
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" провела общественный контроль хода выполнения работ по благоустройству **дворовой территории по адресу ул. Грабина д. №13, №11/2,** включенной в «План работ по благоустройству дворовых территорий» на сезон 2019.

Сроки проведения общественного контроля: **сентябрь -** **08.10.2019 г**.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки: общественный контроль хода выполнения работ по благоустройству **дворовой территории по адресу ул. Грабина д. №13, №11/2.**

Состав группы общественного контроля:

Члены комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о. Королев:

1. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – заместитель председателя комиссии

2. Журавлёв Николай Николаевич – член комиссии

 Группа общественного контроля провела визуальный осмотр дорожного полотна **территории по адресу ул. Грабина д. №13, №11/2.**

Проверка показала: на названном объекте произведены работы по ремонту дорожных покрытий, обустроены парковочные пространства, произведена укладка нового асфальтового покрытия к подъездам МКД, приведена в нормативное состояние пешеходная дорожка между домами №13 и №17. Комиссией отмечено, что  работы выполнены в соответствии со СНиП, замечаний не обнаружено. Жители довольны качеством работ и новым видом дворовой территории. По данным проверки составлен АКТ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Зам. председателя комиссии** «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | C:\Users\пользователь\Downloads\IMG-20190524-WA0000.jpg  М.Н. Белозерова |

 

 

Прилыпек0хз5ел 9 –и