|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области от 21.08.2019 протокол №18 |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев, 
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля, 
 проведен контроль хода выполнения работ по обустройству тротуара на участке территории между железнодорожным полотном и ул.  Комитетская д.8 мкр. Юбилейный

Сроки проведения общественного контроля: 14.07.2019 и 11.08.2019 г.

Основания для проведения общественной проверки: по обращениям граждан;

план работы комиссии

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки - ход выполнения работ по обустройству                                            тротуара на участке территории между железнодорожным полотном и ул.  Комитетская д.8 мкр. Юбилейный                                                                                                                                Состав группы общественного контроля:

1.Романенков Владимир Алексеевич- руководитель группы общественного контроля

2.Шарошкин Александр Владимирович-член группы

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр - хода выполнения работ по обустройству тротуара вдоль ул. Комитетская д.№8 мкр-н Юбилейный, включённого в План работ по ремонту и реконструкции тротуаров в г. о. Королёв на период 2019 - 2023 г. г

Осмотр показал:

- установку бордюрного камня

- выполнение работ по выравниванию и укреплению основания

- обработку битумной мастикой

- укладку нового асфальтобетонного покрытия

Общественная палата нарушений не выявила. По данным проверки составлен АКТ.

Общественная палата держит вопрос на контроле.

| Председатель комиссии «по местному самоуправлению, работе с территориями, общественному контролю, открытости власти,…» Общественной палаты г.о.Королев | В.А.Романенков |
| --- | --- |