|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев, 
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля, 
проведен общественный контроль качество ремонтных работ в МКД

Сроки проведения общественного контроля: 19.03.2021 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев.

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки - общественный контроль качества выполнения ремонтных работ в МКД.

Состав группы общественного контроля:

- Белозерова Маргарита Нурлаяновна, председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту»;

- Якимова Варвара Владиславовна - член комиссии

19 марта Общественная палата г.о. Королев совместно с жителями дома и руководителем производственного подразделения управляющей компании АО «Жилкомплекс» А.Ю. Плескушкиным проинспектировала качество ремонтных работ в местах общего пользования МКД по адресу ул. Сакко и Ванцетти д.16.

Проверка показала: в подъездах выполнены отделочные работы - побелка и покраска стен, перил и потолков, ремонт подъездных электрических щитков, покраска дверей, установлены решетки на окна, 30 % окон заменены на стеклопакеты, остальные отремонтированы.

Все вопросы по ремонту подъездов согласовывались с жителями, ими же и дана оценка качеству проделанных работ.

В ходе проверки зафиксированы следующие замечания: отсутствует одна оконная решетка в одном из подъездов, на электрощитках снаружи информация указана очень мелким шрифтом.

Управляющая компания все замечания взяла в работу.

| Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | М.Н.Белозерова |
| --- | --- |