|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев, 
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля, 
проведен общественный контроль качество ремонтных работ в МКД

Сроки проведения общественного контроля: 19.03.2021 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев.

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки - общественный контроль качества выполнения ремонтных работ в МКД.

Состав группы общественного контроля:

- Белозерова Маргарита Нурлаяновна, председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту»;

- Якимова Варвара Владиславовна - член комиссии

Состояние подъезда - один из главных показателей состояния МКД и эффективности работы управляющей компании.

Мониторинговая группа Общественной палаты г.о.Королев совместно с руководителем производственного подразделения УК АО "Жилкомплекс" Артемом Плеснушкиным побывала с инспекционной проверкой в МКД по адресу: ул. Марины Цветаеврй, д.27, стр.1 и проверила качество оказанных подрядчиком услуг по ремонту подъездов.

В ходе осмотра было установлено: на входной группе отремонтированы козырьки, заменены тамбурные двери, произведена штукатурка и покраска стен и потолков, заменены светильники на лестничных площадках, отремонтированы и окрашены перила лестничных маршей, ступени, установлены новые почтовые ящики и корзины для рекламного мусора, окрашены трубы и стволы мусоропровода. Все работы по ремонту подъездов согласовывались с жителями, включая и цветовое решение по покраске подъездов.

Жильцы дома проведенными работами удовлетворены. У комиссии замечаний нет.

| Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | М.Н.Белозерова |
| --- | --- |