|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании обращения граждан в Общественную палату г.о. Королев,

плана работы Общественной палаты г.о. Королев   
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля  
проведен общественный контроль качества выполненных работ по ремонту **тротуара по ул. 50 лет ВЛКСМ вдоль дома №5/16**

Сроки проведения общественного контроля: **03.07.2020 – 20.07.2020 г**.

Основания для проведения общественной проверки: обращения жителей д. №5/16 по ул. 50 лет ВЛКСМ, план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки: качество выполненных работ по ремонтутротуара

Состав группы общественного контроля:

1. Белозерова Маргарита Нурлаяновна, председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту»;
2. Якимова Варвара Владиславовна - член комиссии
3. Корнеева Ольга Борисовна – председатель Общественной палаты г.о. Королев
4. Красуля Виталий Яковлевич – ответственный секретарь Общественной палаты

Общественная палата г.о.Королев по обращениям жителей 18 июля 2019 года провела общественный мониторинг состояния тротуара по ул. 50 лет ВЛКСМ (нечетная сторона), включённого в "План работ по ремонту и реконструкции тротуаров г.о.Королев на период 2019- 2023 г.г." с исполнением работ в 2021 году. Однако, визуальный осмотр показал - участок тротуара вдоль дома №5/16, протяженностью 100 м, был полностью разрушен и не соответствовал нормам безопасности для пешеходов. Общественная палата рекомендовала Администрации города в соответствии с действующим законодательством включить названный объект в "План по ремонту и реконструкции тротуаров…" в 2019 году.

Проверкой установлено: названный объект включён в "План по ремонту и реконструкции тротуаров...." на 2020 год.

Контрольные мероприятия по выполнению плана по данному объекту Общественная палата начала проводить **с 03 июля 2020 года**. Установлено: тротуар по ул. 50 лет ВЛКСМ вдоль дома №5/16 **20 июля 2020 года** полностью завершен.

Объект приведен в нормативное состояние с учетом критериев доступности для маломобильных групп населения. Пункт плана выполнен.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | C:\Users\пользователь\Downloads\IMG-20190524-WA0000.jpg  М.Н.Белозерова |

 

 

 

 

 

Прилыпек0хз5ел 9 –и