|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области  от 23.07.2019 протокол № 16 |
|  |  |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев,   
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,   
проведена **проверка технологии работ по капитальному ремонту мягкой кровли на МКД по адресу: ул. Комитетский лес д.15.**

Сроки проведения общественного контроля: **10.07.2019 г.**

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: **общественная проверка**

Предмет общественной проверки: **технология работ капитального ремонта мягкой кровли на МКД по адресу: ул. Комитетский лес д.15.**

Состав группы общественного контроля:

Члены комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о. Королев:

1. Белозерова Маргарита Нурлаяновна – и.о.председателя комиссии

2. Якимова Варвара Владиславовна – член комиссии

4. Джобава Зураб Вахтангович – член комиссии

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр **порядка работ по капитальному ремонту мягкой кровли на МКД по адресу: ул. Комитетский лес д.15.**

Проверкой установлено:

- источником финансирования работ является спец.счет с накопленным кап.взносом жителей МКД по адресу: ул. Комитетский лес д.15.;

- работы проводит Подрядчик, выбранный общим собранием собственников, ООО " Градиент";

- работы начаты в срок в соответствии с Договором;

- в настоящее время, выставлены маяки, демонтировано поврежденное покрытие;

- очищена поверхность от изношенного кровельного материала;

- выполняется полная замена кровельной стяжки;

- подача бетонной смеси на кровлю производится бетононасосом.

Спец.счёт в МКД требует от собственников домов большой активности, проявления инициативы, самостоятельности в осуществлении поставленной, общим собранием собственников дома, цели! Но при поддержке УК ОАО «Жилкомплекс», Ассоциации Управдомов становится возможна реализация самых смелых планов жителей.

Работа продолжается и находится на контроле Общественной палаты г.о. Королев

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о. председателя комиссии** «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | C:\Users\пользователь\Downloads\IMG-20190524-WA0000.jpgМ.Н. Белозерова |

Приложение

 

 

 

 

 

