|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области от 01.10.2019 протокол № 20 |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев 
в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и комплексного общественного контроля проведен осмотр капитального ремонта дорожного покрытия на ул. Школьная (мкр. Болшево) у д. №№ 21, 21а, 21б, 21в

Сроки проведения общественного контроля: август-09.09.2019 г.

Основания для проведения общественной проверки: реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки: капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Школьная (мкр. Болшево) у д. №№ 21, 21а, 21б, 21в

Состав группы общественного контроля:

Члены комиссии «По ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о. Королев:

- Якимова Варвара Владиславовна – член комиссии

- Джобава Зураб Вахтангович – член комиссии

Мониторинг показал:

- На ул. Школьная (мкр. Болшево) вокруг комплекса домов №№ 21, 21а, 21б, 21в капитальный ремонт асфальтового дорожного покрытия выполнен с соблюдением СНИПов.

- В ходе ремонта были выполнены все этапы технологического процесса:

- сняты все слои разрушенного асфальта и произведена трамбовка дна

- засыпан песок и гравий

- установлены бордюрные камни по всей длине дороги

- произведена укладка нового асфальта

- На высоком берегу реки Клязьма, к которому прилегает данный участок дороги, формируются декоративные газоны.

Группа общественного контроля установила:

В ходе общественного контроля замечаний к выполненному ремонту дорожного покрытия не выявлено. На данном участке дороги нет светофоров, также отсутствует маршрут городского общественного транспорта. Местные жители оценили качество проведенных работ, современный вид и удобство данного участка дороги.

| И.о. председателя комиссии «По ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | М.Н. Белозерова |
| --- | --- |

Приложение

Прилыпек0хз5ел 9 –и