|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев 
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

проведен общественный контроль хода выполнения работ по благоустройству сквера Героев Курсантов в мкр. Юбилейный в рамках благоустройства территории Акуловского водоканала.

Сроки проведения общественного контроля: 30.09.2020 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки благоустройство сквера Героев Курсантов в рамках благоустройства территории Акуловского водоканала.

Состав группы общественного контроля:

- Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту»

- Красуля Виталий Яковлевич - ответственный секретарь палаты

- Корнеева Ольга Борисовна – председатель Общественной палаты

Общественная палата г.о. Королев продолжает контролировать благоустройство территории Акуловского водоканала в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

30 сентября общественники проинспектировали сквер Героев Курсантов, являющийся продолжением велопешеходной дорожки от ул. Тихонравова до выхода на территорию пруда в мкр. Юбилейный. На сегодняшний день на объекте обустроены пешеходные и велодорожки, выполняются работы по устройству тротуаров вдоль ул. Героев Курсантов и благоустройство вокруг. Обустройство сквера включает создание детской игровой площадки. Работы идут штатно, в соответствии с графиком.

Общественная палата продолжает контроль

| Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | М.Н. Белозерова |
| --- | --- |