|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области  от 21.08.2019 протокол № 18 |
|  |  |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев,   
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,   
проведена **проверка технологии работ по капитальному ремонту мягкой кровли на МКД по адресу: ул. Комитетский лес д.15.**

Сроки проведения общественного контроля**: в период с 18 июля по 15 августа** Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: **общественная проверка**

Предмет общественной проверки: **технология работ капитального ремонта мягкой кровли на МКД по адресу: ул. Комитетский лес д.15.**

Состав группы общественного контроля:

Члены комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о. Королев:

1. Белозерова Маргарита Нурлаяновна – и.о.председателя комиссии

2. Якимова Варвара Владиславовна – член комиссии

4. Джобава Зураб Вахтангович – член комиссии

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр **порядка работ по капитальному ремонту мягкой кровли на МКД по адресу: ул. Комитетский лес д.15.**

Проверкой установлено:

- работы ведутся в соответствии с технологической картой и проектом производства работ, а также графика производства работ, в котором учтено максимально возможное совмещение операций и их очерёдность. На момент проверки производились следующие виды работ:

- демонтаж старого покрытия с козырьков и парапетов ; .

- бетонирование, армирование, стяжка, укладка над тех. помещениями лифтового оборудования дома ;

. - удаление мусора после демонтажа старого покрытия кровли ;

. - нанесение праймера на бетонную стяжку ;

- укладка техноэласта и т. д.

Продолжительность работ не превышает нормативной. Общественная палата нарушений не выявила. По результатам проверки составлен АКТ.

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о. председателя комиссии** «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | C:\Users\пользователь\Downloads\IMG-20190524-WA0000.jpgМ.Н. Белозерова |

Приложение

 

 

 

