|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области от 20.08.2019 протокол № 18 |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

в рамках программы "Светлый город» проведен общественный контроль установки освещения на территории города в районе лесного массива "Верхний Комитетский лес "

Сроки проведения общественного контроля: 11.12.2019 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: общественный мониторинг

Предмет общественной проверки - установка освещения на территории города в районе лесного массива "Верхний Комитетский лес "

Состав группы общественного контроля:

Члены комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о. Королев:

1. Белозерова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии

2. Якимова Варвара Владиславовна – член комиссии

4. Джобава Зураб Вахтангович – член комиссии

Благоустройство Акуловского водоканала ведётся в рамках приоритетной программы "Точки роста". Освещение всей благоустраиваемой территории проводится по программе "Светлый город" Общественная палата г.о.Королев 11 декабря провела общественный контроль установки освещения на территории города в районе лесного массива "Верхний Комитетский лес ".

Проверка показала - от перекрёстка ул. Новая и ул. Болшевское шоссе через лесной массив, дорожки к храму и далее к ул. Тихонравова установлены высокие опоры с элементами освещения и подсветки.

Работы по реализации программы "Точки роста" начаты в срок и выполняются в соответствии с Графиком - замечаний нет.

Общественная палата будет следить за реализацией  проекта.

По данным проверки составлен АКТ.

| Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | М.Н. Белозерова |
| --- | --- |