|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев,

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

проведен общественный контроль хода выполнения работ по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу ул. Кооперативная, д. 14 – д.16.

Сроки проведения общественного контроля: 01.10.2020 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: общественный мониторинг

Предмет общественной проверки: благоустройство дворовой территории

Состав группы общественного контроля:

Члены комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев:

- Белозерова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии

- Корнеева Ольга Борисовна – председатель Общественной палаты

- Красуля Виталий Яковлевич – ответственный секретарь палаты

Группа общественного контроля в рамках реализации программы Губернатора «Формирование комфортной городской среды» проинспектировала ход выполнения работ комплексного благоустройства дворовой территории по адресу ул. Кооперативная, д. 14 – д.16, включённой в план благоустройства 2020 года.

Проверкой установлено: при формировании работ по комплексному благоустройству дворовой территории были учтены предложения жителей. На сегодняшний день на данном объекте парковочные пространства, проезды, пешеходные дорожки и подходы к подъездам подготовлены к укладке нового асфальта.

Ход благоустройства двора и качество выполняемых работ контролируется жителями МКД. При общении с ними было отмечено высокое качество выполненных работ работниками подрядной организации.

Общественная палата продолжит контроль выполнение работ на данном объекте.

| Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, …» Общественной палаты г.о.Королев | М.Н. Белозерова |
| --- | --- |