|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |
|  |  |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев,

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

проведен общественный контроль работ комплексного благоустройства Акуловского водоканала**.**

Сроки проведения общественного контроля**: 14.07. 2020 г.**

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: **общественный мониторинг**

Предмет общественной проверки: **благоустройство общественного пространства**

Состав группы общественного контроля:

Члены комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев:

1. Белозерова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии
2. Якимова Варвара Владиславовна – член комиссии
3. Красуля Виталий Яковлевич – ответственный секретарь палаты

Группа общественного контроля в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в период с 03 июня по 14 июля провела общественный контроль работ комплексного благоустройства Акуловского водоканала. Проверкой установлено: в настоящее время ведутся работы на участках:

- от железнодорожного полотна в сторону ул. Циолковского проводятся работы по снятию старого дорожного покрытия и вывозу разрушенного дорожного материала с участка;

- от железнодорожного полотна в сторону Болшевского шоссе произведено окаймление велопешеходной зоны – установлен бордюрный камень, произведена укладка бетонного основания, по всей длине дорожки обустроена продольная полоса сопряжения. На этом же участке начата укладка асфальтового покрытия;

- от Болшевского шоссе до входа в Верхний Комитетский лес производятся работы по окаймлению велопешеходной зоны, распределению и уплотнению песчаного подстилающего слоя, установке бордюрного камня;

- в Верхнем Комитетском лесу произведено окаймление велопешеходной зоны – установлен бордюрный камень, произведена укладка бетонного основания;

- в мкр-не Юбилейный благоустраивают пруд, который будет завершением данной пешеходной зоны.

Общественная палата г.о. Королев продолжает контролировать работы по благоустройству Акуловского водоканала.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, …» Общественной палаты г.о.Королев | C:\Users\пользователь\Downloads\IMG-20190524-WA0000.jpg  М.Н. Белозерова |

 

 

 

 

 

 

 

