|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |
| --- | --- |

АКТ

общественной проверки

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев 
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

проведен общественный контроль хода выполнения работ по установке детской игровой площадки по адресу ул. Пушкинская, д.3

Сроки проведения общественного контроля: 01.09.2020 г.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки установка детской игровой площадки по адресу ул. Пушкинская, д.3, включенной в План благоустройства на 2020 год.

Состав группы общественного контроля:

- Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту»

- Красуля Виталий Яковлевич - ответственный секретарь палаты

- Корнеева Ольга Борисовна – председатель Общественной палаты

Общественная палата г.о. Королев с 10 августа инспектировала ход выполнения работ по установке детской игровой площадки по адрес ул. Пушкинская, д.3, включённой в План благоустройства на 2020 год. Проверкой установлено: данный объект расположен на внутреннем дворовом пространстве. Перед монтажом была организована поверхность – землю выровняли, очистили от камней и других предметов, подготовили песочное гравийное основание, произвели укладку ударопоглощающего резинового покрытия, установили бордюрные камни.

На сегодняшний день игровая площадка полностью готова, размещены игровые и спортивные элементы. Подрядная организация выдержала сроки работ, игровая площадка стала доступна всем желающим.

| Председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | М.Н. Белозерова |
| --- | --- |