|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Общественной палаты г.о. Королев Московской области |

**АКТ**

**общественной проверки**

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев   
в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,

проведен **общественный контроль хода выполнения работ по благоустройству территории Акуловского водоканала.**

Сроки проведения общественного контроля**: 01.09.2020 г**.

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты г.о. Королев

Форма общественного контроля: мониторинг

Предмет общественной проверки благоустройство территории Акуловского водоканала.

Состав группы общественного контроля:

1. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту»
2. Красуля Виталий Яковлевич - ответственный секретарь палаты
3. Корнеева Ольга Борисовна – председатель Общественной палаты

01 сентября Общественная палата г.о. Королев проинспектировала работы по благоустройству территории Акуловского водоканала в створе проезда Циолковского от проспекта Королева до выхода на улицу Пионерская. Проверка показала: на данном участке ведутся работы по укладке асфальтового покрытия на бетонное основание. По всей длине обустроена полоса сопряжения, вдоль дорожки установлены камеры видеонаблюдения и дорожные знаки 4.5.2 «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением».

На объекте одновременно ведутся работы по сбору и вывозу строительного мусора. Общественная палата продолжает контроль.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о.Королев | C:\Users\пользователь\Downloads\IMG-20190524-WA0000.jpg  М.Н. Белозерова |

 

 

 

 

 

 